**项目名称：懒人外卖APP**

**项目编号：**2019071111A

**合同编号：** HJ88877555-189

**采购人（甲方）：**重庆巴蓉科技有限公司

**中标人（乙方）：**重庆蓉城技术有限公司

# 填表说明

1. “合同登记编号”由技术合同登记处填写。
2. 技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。
3. 计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、地、市（县）级计划。不属于上述计划的项目此栏画“/”表示。
4. 标的技术的内容、范围及要求。

该部分内容包括开发项目应达到的开发目的、使用范围、技术经济指标及效益情况。

1. 研究开发计划。

该部分内容包括当事人各方实施开发项目的的阶段进度、各个阶段要解决的技术问题、达到的目标和完成的期限等。

1. 本合同的旅行方式（包括成果提交方式及数量）。
2. 产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件。
3. 磁盘、光盘、磁带、计算机软件。
4. 动物或植物新品种、微生物菌种。
5. 样品、样机。
6. 成套技术设备。
7. 技术情报和资料的保密。

该部分内容包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄露技术秘密应承担的责任。

八、合同书当中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条填写的空白处画“/”表示。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就\_基于手机的点餐系统\_项目的技术开发（该项目属于\_商业\_计划），经协商一致，签订本合同。

1. 标的技术的内容、范围及要求
2. 体系架构：B/C/S架构。
3. 开发技术和环境：JDK8以上、Android SDK10以上。
4. 运行环境：Android5.0以上的操作系统。
5. 部署：区域中心。
6. 应达到的技术指标和参数
7. 系统要求提供普通用户和商家操作平台。
8. 系统要求有严格的权限管理，权限要在数据和功能更各方面都要体现。
9. 系统要有可扩展性，可以在现有的系统的基础上，通过前台就可加挂其它功能模块。
10. 研究开发计划

包括当事人各方实施研究开发项目的阶段性进展，实时进度，各个阶段需要解决的技术难题，要达成的目标以及规定的期限等。

1. 研究开发经费、报酬及其支付或结算方式

1）乙方按照合同约定承担本合同执行期间所发生的所有费用（计入投标报价）

2）甲方按照乙方的中标价格人民币 ¥ 300，000 元进行支付

3）支付比例和时间（合同以人民币结算）

（1）预付款：合同生效后 20 天内，甲方向乙方支付合同总金额的 20%

（2）进度款：

①乙方提交需求分析、设计方案、实施方案经专家评审通过后，支付合同总金额的 30%。

②乙方提交模型设计经专家评审通过后，支付合同总金额的 10% 。

③乙方初步完成软件开发工作，并安装部署后支付合同总金额的 30% 。

（3）尾款：项目内容全部完成并通过终验后 20 天内，支付合同总金额的 10%。

1. 利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属  
    本合同约定的合同价款包括研究开发经费购置的设备、器材、资料等，其财产权属于甲方。
2. 履行的期限、地点和方式  
    本合同自2019年3月15日至2019年4月25日在重庆蓉城科技有限公司履行。
3. 技术情报和资料的保密  
    甲乙双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。甲方泄露其掌握的乙方技术信息和经营信息而导致技术开发失败的，须赔偿由此给乙方造成的损失。乙方未经甲方许可，不得将保密内容以任何方法、途径传播给第三方，否则应承担由此给甲方造成的损失。
4. 技术协作的内容  
    甲方按照本合同约定提供符合要求的技术以及相关的技术咨询服务。
5. 技术成果的归属和分享  
    技术成果的著作权、所有权属于乙方，视为自行开发的软件产品，不能享受营业税收优惠政策。甲方具有本合同技术成果的使用权，但没有其所有权以及转让权。其中的技术成果归属于乙方，乙方享有其分享的权力，乙方不得泄露与本业务相关的技术细节。
6. 验收的标准和方式  
    验收标准：乙方完成的开发成果，应达到甲方要求及本合同第条所列的技术标准和约定内容。  
    验收方式：验收可采用技术鉴定会，专家评估会。甲方出具的验收证明及文件，作为合同验收的依据。甲方出具的验收证明，不能视为免除乙方对开发成果存在的缺陷所应负的责任。如发现这类缺陷，乙方应尽快处理和消除。
7. 风险的承担

在履行本合同的过程中，甲乙双方均会遇到各种问题，其中不免有各种程度的风险问题，确实因为现有的技术水平和条件遇到了难以攻克的技术困难时，导致研究开发部分或全部无法完成所造成的损失，由甲乙方双方共同承担。即甲乙双方以各自投入的人力、物力、财力来承担其风险。认定技术风险的基本条件是：

（1）本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度。

（2）乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

（3）一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在十五（15）日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

1. 违约金和损失赔偿额的计算：

1）乙方应按照合同规定的时间向甲方提供服务。

2）在服务过程中，如果乙方遇到妨碍无法按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长服务时间以及是否收取误期赔偿费。

3）除非延期是根据合同条款规定取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方拖延提供服务，将按合同条款规定被收取误期赔偿费

4）如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从履约保证金中扣除误期赔偿费。误期赔偿费的最高限额不超过合同金额的百分之十(10％)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑终止合同。

1. 解决合同纠纷的方式：

1）合同实施或与合同有关的一切争端应通过甲乙双方友好协商解决。如果友好协商开始后30天还不能解决，争端应提交仲裁。

2）仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)按其仲裁规则、程序在北京进行。除非双方另行同意，仲裁的官方语言应为中文。

3）仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

4）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

5）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

1. 名词和术语解释。

见合同附件。

1. 其他。
2. 本合同一式三份，具有同等法律效力。其中正式两份，甲乙双方各执一份；副本一份，交由乙方。
3. 本合同未尽事宜，经双方协一致，可在合同中增加条款，补充条款是合同的组成部分。

“懒人外卖APP”任务委托书

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务委托书 | 甲方（委托方） | 重庆巴蓉科技有限公司 |
| 乙方（受托方） | 重庆蓉城技术有限公司 |
| 任务书编号 | LRWM-690609 |
| 系统名称及版本 | 懒人外卖V1.0 |

任务下达栏 \*由甲方填写\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务名称 |  | |
| 任务性质 | ▢ A:开发  ▢ B:改正性维护（识别和纠正软件错误，改正软件性能上的缺陷，排除实施中的误使用）  ▢ C:适应性维护（因外部环境或数据环境的变化引发的修改）  ▢ D:完善性维护（因用户对软件功能提出新的功能和性能需求引发的修改）  ▢ E:其他（上述以外的技术服务） | |
| 计划开始时间 | 20190315 | 20190615 |
| 预计工作量 | 90人天，合3人月 | |
| 本次任务计划税前服务费用（含报酬） | \*注明小写金额和大写金额\*  \_\_ 800，000\_\_\_元，(大写)\_\_捌拾万元\_\_\_\_\_ | |
| 【任务概述】   1. 邮件收发管理。 2. 邮箱管理。 3. 邮件管理，包括已收、已发、草稿、垃圾等邮件。 4. 通讯录管理。   【附加文档】 \*由双方确认的需求规格说明书、变更说明或系统问题报告单\* | | |
| 【信息技术部意见】 | 负责人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 甲方项目负责人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方项目负责人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

# 附件

本合同下列术语应解释为：

1. “甲方” 系指与中标人签署合同或所有附件及备忘录的一方。

b.“乙方”系指中标人。

c.“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的 附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

d.“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

e.“服务”系指乙方完成甲方在招标文件中所描述的任务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

f.“合同条款”是指本合同条款。

g.“天”指日历天数。

h.“验收”系指甲方依据合同条款和招标文件的规定接受合同服务所依据的程序和条件。